|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS** | | |
| Objetivos | | | |
| Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como os custos do projeto serão gerenciados. | | | |
| Projeto | Plano de implantação da API entre SiSU e SIGAA | | |
| Data Registro | 10/06/2019 | | |
| Responsável (da parte cliente): | Marlos Gondim Ribeiro Batista  Contato: mgrb2@cin.ufpe.br | | |
| Responsável (da parte do projeto): | Pedro Rodolfo Gomes de Souza  Contato: rodolfo@cin.ufpe.br | | |
| Metodologia para elaboração do orçamento | | | |
| O orçamento foi elaborado usando o tempo,pois é nosso único custo, mas também fizemos uma estimativa de quanto custaria em dinheiro, usando o salário de um técnico-administrativo da UFPE (aproximadamente R$ 2.400,00), que seria o equivalente a função que estamos exercendo, e definimos o custo da nossa hora de trabalho como R$ 13,00. | | | |
| Processo de gerenciamento de custo | | | |
| Os custos são estimados através das horas trabalhadas para cada atividade, e são traduzidos para um valor em reais, que representa quanto custaria em reais cada atividade, e em consequência o projeto. O controle vai ser feito pelo gerente de projeto, mas com auxílio de toda a equipe, e vai ser atualizado sempre que houver novos requisitos. | | | |
| Frequência de avaliação do orçamento | | | |
| O documento é reavaliado sempre que novos requisitos ou atividades surgirem e o cronograma seja alterado. Deve ser feita com toda a equipe para ser calculado e discutido o tempo gasto. | | | |
| Significado das reservas financeiras para o gerenciamento | | | |
| ▪ Reservas de Contingência: são reservas destinadas exclusivamente ao processo de gerenciamento dos riscos identificados, conforme descritas no planos de gerenciamento de riscos.  ▪ Reservas de Gerenciamento: são reservas destinadas exclusivamente ao processo de gerenciamento dos riscos não identificados, conforme descritas no planos de gerenciamento de riscos.  ▪ Reservas para alterações no escopo: são reservas destinadas exclusivamente às alterações de escopo decorrentes de ações corretivas. | | | |
| Priorização das mudanças no orçamento | | | |
| As mudanças no orçamento são priorizadas quando seu impacto altere a execução do projeto, e caso toda a equipe esteja de acordo com as mudanças. | | | |
| Autonomias para uso das reservas financeiras | | | |
| Quem | Autonomias sobre | | Até quanto |
| Pedro Rodolfo (Gerente do Projeto) | Reservas financeiras do projeto | | Custo total estabelecido para o projeto |
| Frequência e critérios para atualização deste plano | | | |
| Este plano será atualizado caso o gerente de projeto perceba que existe necessidade ou se os custos precisarem de alguma mudança nos valores. | | | |
| Elaborado por: **Gabriel Cavalcanti de Melo** | | | |
| Aprovado por: **Pedro Rodolfo Gomes de Souza** | | | |