|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RELATÓRIO DE ORÇAMENTO** | | |
| Objetivos | | | |
| Detalhar o orçamento do projeto com os custos estimados das atividades | | | |
| Projeto | Plano de implantação da API entre SiSU e SIGAA | | |
| Data Registro | 10/06/2019 | | |
| Responsável (da parte cliente): | Marlos Gondim Ribeiro Batista  Contato: mgrb2@cin.ufpe.br | | |
| Responsável (da parte do projeto): | Pedro Rodolfo Gomes de Souza  Contato: rodolfo@cin.ufpe.br | | |
| Base das estimativas | | | |
| As estimativas foram obtidas através de uma análise feita em conjunto com todos os membros da equipe, na qual chegamos a um consenso do tempo que cada um passou fazendo cada atividade. | | | |
| Estimativas de custo | | | |
| Atividade | | **Tempo estimado (H)** | **Custo em Dinheiro** |
| Análise do problema com Delisle | | 2 | 26,76 |
| Criação do Termo de Abertura do Projeto | | 4 | 53,52 |
| Criação do repositório / wiki do Projeto | | 2 | 26,76 |
| Entrevista com Cláudia Lucas | | 0,5 | 6,69 |
| Reunião com Marlos no NTI | | 2 | 26,76 |
| Modelagem AS-IS do projeto | | 5 | 66,9 |
| Estudo da equipe sobre o SiSU/SIGAA | | 15 | 200,7 |
| Estudo da equipe sobre o Scrum Guide | | 4 | 53,52 |
| Elaboração de apresentação para o Kick-off | | 1 | 13,38 |
| Elaborar Plano de Comunicação | | 2 | 26,76 |
| Realizar Modelagem do Processo de Negócio | | 20 | 267,6 |
| Elaboração do 1SR | | 4 | 53,52 |
| Mapeamento de FCS | | 4 | 53,52 |
| Elaboração do documento do AS-IS | | 8 | 107,04 |
| Criação da Apresentação do 1SR | | 1 | 13,38 |
| Plano de Projeto Preliminar | | 1 | 13,38 |
| Plano de RH | | 1 | 13,38 |
| Elaboração do 2SR | | 1 | 13,38 |
| EAP / Lista de requisitos | | 1 | 13,38 |
| Plano de Gestão de Escopo / Requisitos | | 1 | 13,38 |
| Plano de Gestão do Tempo | | 1 | 13,38 |
| Elaboração do AS-IS em i\* e Ishikawa | | 20 | 267,6 |
| Elaboração do TO-BE em BMPN | | 5 | 66,9 |
| Criação da Apresentação do 2SR | | 1 | 13,38 |
| Atualização nos documentos anteriores | | 4 | 53,52 |
| Atualização do Site para o 2SR | | 0,5 | 6,69 |
| Aprimoramento da Proposta de Solução | | 8 | 107,04 |
| Plano de Gerenciamento de Custos e Orçamento | | 2 | 26,76 |
| Elaboração do Plano de Controle da Qualidade | | 2 | 26,76 |
| Elaboração do Plano de Garantia da Qualidade | | 2 | 26,76 |
| Validação do AS-IS em i\* e Ishikawa | | 1 | 13,38 |
| Modelagem TO-BE da Proposta | | 10 | 133,8 |
| Indicadores de Desempenho do Processo | | 1 | 13,38 |
| Elaboração do documento do Plano de Implantação | | 10 | 133,8 |
| **Custo Total** | | 147 | **1966,86** |
| Elaborado por: **Gabriel Cavalcanti de Melo** | | | |
| Aprovado por: **Pedro Rodolfo Gomes de Souza** | | | |